Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

«Предпроектное исследование и анализ бизнес-процессов»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-202-52-00

Ситников Иван Владимирович

Преподаватель:

Самоделкин Павел Андреевич

Киров

2024

Цели работы - приобретение практических навыков по внедрению ИС, исследованию текущего состояния процессов и изучению вероятных способов их оптимизации.

Задачи:

- Подготовить исходные данные для планирования. Выполнить анализ данных. Собрать требования к будущей системе.

- Изучить программные решения, представленные на рынке. Оценить, выявить достоинства и недостатки.

- Найти подходящее решение (программный продукт / комплекс программ), при помощи которого удастся реализовать задуманное.

- Определить роли и ответственность участников команды внедрения проекта.

- Составить подробный график работ (срок не более месяца — более точный срок определяется на занятиях с преподавателем)

- Определить необходимые ресурсы, которые нужно задействовать для полноценного и удачного внедрения системы (с учетом современных технологий).

- Разработать инструкции для успешной установки и настройки системы.

- Разработать инструкции по эксплуатации

- Подготовить обучающую презентацию для потенциальных пользователей внедренной системы.

Задание:

Результатом проведения предпроектного исследования должно стать графическое и текстовое описание предметной области. Это описание должно отражать все аспекты функционирования предприятия / организации / субъекта.

Важно рассмотреть:

- состав взаимодействующих в процессах материальных и информационных объектов предметной области;

- взаимосвязь функций (действий) по преобразованию объектов в процессах;

- события и правила, которые воздействуют на выполнение процессов;

- взаимодействие организационных единиц предприятия / персонала в процессах;

- способы коммуникации комплекса технических средств.

Результаты оформить в виде отчета. Отчет сдать преподавателю.

Результаты выполнения задания

Система построения таблицы истинности по логическому выражению

- Анализ и определение требований

  - Проблема

Проблема обусловлена необходимостью быстрого способа построения таблиц истинности для студентов, а также лиц, занимающихся вычислениями, связанными с дискретной математикой и математической логикой.

  - Необходимость внедрения

Внедрение системы для построения таблиц истинности позволит оптимизировать процессы вычисления, а также получить наглядный результат, который можно будет использовать для дальнейших вычислений.

  - Цель внедрения

Целью внедрения данной системы является автоматизация процесса построения таблиц истинности для логических выражений.

1.4 Требования к информационной системе

- Поддержка стандартных логических операторов (AND, OR, NOT)

- Проверка корректности ввода и обработка ошибок

- Визуализация таблицы истинности

- Возможность использования пользовательских выражений и переменных

- Выбор подходящей информационной системы

Существующие реализации системы построения таблицы истинности по логическому выражению.

- tablica-istinnosti.ru

Рисунок 1 – tablica-istinnosti.ru

Достоинства:

- Присутствуют основные логические операции

Недостатки:

- Отсутствие подробного решения

- math.semestr.ru

Рисунок 2 – math.semestr.ru

Достоинства:

- Большое количество функций

- Присутствуют основные логические операции

Недостатки:

- Используются не стандартные математические знаки логических операций

- mathforyou.net

Рисунок 3 – mathforyou.net

Достоинства:

- Присутствуют основные логические операции

Недостатки:

- Отсутствует подробное решение

- Малый функционал

- programforyou.ru

Рисунок 4 – programforyou.ru

Достоинства:

- Ответ с подробным решением

- Поддержка большого количества элементов логического выражения

- Присутствуют основные логические операции

- Большое количество функций

- Построение таблицы истинности по вектору функции

Недостатки:

- Наличие рекламы

В результате анализа информационных систем, решающих, поставленную задачу, выделена наиболее подходящая система –programforyou.ru, которая будет использоваться для внедрения.

- Планирование проекта

Работы по внедрению информационной системы должны быть выполнены в срок с 22.02.2024 по 22.03.2024 (4 недели).

План внедрения

- Подготовка требований и обзор аналогов: 22.02.2024 – 26.02.2024

- Выбор наиболее подходящей информационной системы: 27.02.2024 – 01.03.2024

- Тестирование: 2.03.2024 – 08.03.2024

- Полное развертывание и внедрение: 09.03.2024 – 13.03.2024

- Мониторинг и анализ: 14.03.2024 – 16.03.2024

- Обучение пользователей: 17.03.2024 – 22.03.2024

- Тестирование

- Поддержка стандартных логических операторов (AND, OR, NOT), а также множество других операторов (XOR, импликация, эквивалентность, штрих Шеффера и стрелка Пирса)

- Проверка корректности ввода и обработка ошибок

Рисунок 5 – Вывод ошибки о неверном вводе

- Визуализация таблицы истинности

Рисунок 6 – Визуализация таблицы истинности

- Поддержка пользовательских выражений и переменных

Рисунок 7 – Поддержка пользовательских выражений и переменных

В результате тестирования сделан вывод, что programforyou.ru соответствует всем заданным требованиям.

- Внедрение

Для полноценного и удачного внедрения системы требуется обеспечить надежную и бесперебойную работу технических устройств пользователей данной системы, а также постоянный доступ к сети Интернет.

- Мониторинг и анализ

В результате анализа результатов внедрения системы сделаны следующие выводы:

- Возросла скорость создания таблиц истинности по сравнению с «ручным» методом

- Система показывает высокую точность при создании таблиц истинности

- Инструкция по настройке системы

Для успешного использования информационной системы пользователь должен обладать базовыми знаниями дискретной математики и математической логики.

Для построения таблицы истинности требуется перевести ползунок, рядом с подписью «Таблица истинности», из режима ВЫКЛ в режим ВКЛ, как показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Настройка системы

- Инструкция по эксплуатации

- Проверить переведенный ползунок рядом с надписью «Таблица истинности», как на рисунке 8.

- Начать вводить в поле, выделенное на рисунке 9, логическое выражение, используя кнопки, располагающиеся ниже данного поля.

Рисунок 9 – Ввод логического выражения

- Когда логическое выражение будет закончено, нужно нажать на кнопку «Построить», отмеченную на рисунке 10.

Рисунок 10 – Построение таблицы

- В результате ниже можно увидеть результат построения таблицы истинности для введенного выражения.

Рисунок 11 – Таблица истинности

Выводы по работе

Внедрение информационной системы для построения таблиц истинности привело к значительному повышению эффективности и точности анализа логических выражений. Автоматизация данного процесса позволила значительно сократить время, затрачиваемое на составление таких таблиц, и уменьшить вероятность возникновения ошибок. Система обеспечила удобный интерфейс для ввода исходных данных, а также быстрое формирование таблиц истинности в соответствии с логическими операциями, что значительно упростило работу с ними. В результате внедрения данной системы удалось значительно ускорить процесс математических вычислений.