Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Вятский государственный университет»

Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Предпроектное исследование и анализ бизнес-процессов. Подготовка и реализация проекта внедрения ИС. Программа и методика испытаний информационной системы.»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-202-52-00

Ситников Иван Владимирович

Преподаватель:

Самоделкин Павел Андреевич

Киров

2024

Цели работы – приобретение практических навыков по внедрению информационной системы, исследованию текущего состояния процессов и изучению вероятных способов их оптимизации. Разработка программы и методики испытаний информационной системы.

Задачи:

- Подготовить исходные данные для планирования. Выполнить анализ данных. Собрать требования к будущей системе.

- Изучить программные решения, представленные на рынке. Оценить, выявить достоинства и недостатки.

- Найти подходящее решение (программный продукт или комплекс программ), при помощи которого удастся реализовать задуманное.

- Определить роли и ответственность участников команды внедрения проекта.

- Составить подробный график работ (срок не более месяца — более точный срок определяется на занятиях с преподавателем)

- Определить необходимые ресурсы, которые нужно задействовать для полноценного и удачного внедрения системы (с учетом современных технологий).

- Разработать инструкции для успешной установки и настройки системы.

- Разработать инструкции по эксплуатации

- Подготовить обучающую презентацию для потенциальных пользователей внедренной системы.

Задание

- Подготовить и реализовать проект внедрения информационной системы для решения бизнес-задач. Результаты оформить в виде отчета.

- Подготовить программу и методику испытаний в виде самостоятельного документа, используя соответствующий шаблон (лежит в папке с дополнительными материалами). Для оформления методики испытаний программного продукта необходимо использовать таблицу, приведенную ниже.

| № п.п. | Наименование проверки | Выполняемые действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Отчет и ПМИ сдать преподавателю.

Результаты выполнения задания

Система массовой рассылки на email

      - Исходные данные для планирования. Анализ данных. Требования к будущей системе.

- Проблема

Проблема обусловлена необходимостью быстрого способа рассылки информации клиентам.

- Необходимость внедрения

Внедрение системы для массовой рассылки позволит оптимизировать процесс доставки информации до клиентов.

- Цель внедрения

Целью внедрения данной системы является автоматизация процесса рассылки информации клиентам.

- Требования к информационной системе

- возможность добавления новых клиентов в список для рассылки;

- возможность добавления своего текста в сообщения для рассылки;

- возможность отправить письмо списку клиентов;

- возможность получения отчета по отправленной рассылке.

      - Существующие программные решения.

- Mail 365

Рисунок 1 – Mail 365

Преимущества:

- проверка писем на правильность имени, фамилии и пола клиента.

Недостатки:

- в бесплатном тарифе нет доступа к службе поддержки.

- Coga System

Рисунок 2 – CogaSystem

Преимущества:

- возможность выбора языка шаблона рассылки.

Недостатки:

- нет возможности интеграции с другими сервисами.

- DashaMail

Рисунок 3 – DashaMail

Преимущества:

- интеграция с большим количеством сервисов.

Недостатки:

- есть вероятность блокировки аккаунта без объяснения причины.

- BenchMark

Рисунок 4 – BenchMark

Преимущества:

- возможность доставки писем в папку «Входящие», а не в спам.

Недостатки:

- поддерживается только английский язык.

- SendSay

Рисунок 5 – SendSay

Преимущества:

- принадлежность сервиса к subscribe.ru, который находится в белых списках почти всех почтовых служб, так что есть уверенность, что письма дойдут до адресата.

Недостатки:

- ограничение по количеству подписчиков в бесплатной версии.

      - Выбор подходящей системы.

В результате анализа информационных систем массовой рассылки на email была выделена наиболее подходящая система – SendSay.

- Роли и ответственность участников команды внедрения проекта.

За внедрение системы массовой рассылки на email ответственен студент группы ИСПк-202-52-00 Ситников Иван Владимирович.

- График работ.

Работы по внедрению информационной системы должны быть выполнены в срок с 15.05.2024 по 15.06.2024 (4 недели).

План внедрения

1)	Подготовка требований и обзор аналогов: 15.05.2024 – 20.05.2024

2)	Выбор наиболее подходящей информационной системы: 21.05.2024 – 25.05.2024

3)	Тестирование: 26.05.2024 – 30.05.2024

4)	Полное развертывание и внедрение: 31.05.2024 – 3.06.2024

5)	Мониторинг и анализ: 4.06.2024 – 6.06.2024

6)	Обучение пользователей: 7.06.2024 – 15.06.2024

- Необходимые ресурсы для внедрения системы.

Для внедрения данной системы необходимо стабильное подключение к сети Интернет. Других требований к ресурсам не предъявляется.

- Инструкция по запуску системы.

- Пользователь должен перейти на веб-сайт сервиса по адресу: https://app.sendsay.ru/ и зарегистрироваться.

- Необходимо перейти на вкладку «Подписчики»

Рисунок 6 – Главная страница сайта

- Нажать на кнопку «Создать список»

Рисунок 7 – Вкладка «Подписчики»

- В открывшемся окне ввести наименование списка подписчиков и нажать кнопку «Создать список»

Рисунок 8 – Окно для создания нового списка подписчиков

- Для добавления новых подписчиков необходимо перейти на вкладку «Просмотр подписчиков» и нажать на кнопку «Добавить подписчиков», затем ввести список email адресов и нажать кнопку «Продолжить». После этого нажать кнопку «Импортировать».

Рисунок 9 – Вкладка «Просмотр подписчиков»

Рисунок 10 – Добавление подписчиков

Рисунок 11 – Добавление подписчиков

Выводы по работе

В результате выполнения лабораторной работы были закреплены знания о порядке проведения предпроектного исследования и анализе бизнес-процессов, а также подготовки к внедрению и внедрения информационной системы.